Свирьстройское городское поселения

Сводный по _________ муниципальному району отчет администраций муниципальных образований об освоении в 2014 году субсидий областного бюджета Ленинградской области, предоставленных  на реализацию мероприятий по подготовке  объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории  Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»                                                                                                                                                                                                               (рублей)

| Наимено- вание стройки (объекта)с указанием протяженности линейных объектов (в двух трубном исчислении) | Предусмотрено средств в 2014 году | Предоставлено субсидий в 2014 году | Принятые в 2014 году бюджетные обязательства | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2014 году | Оста ток суб- сидий на лице вых сче- тах | Примечания (перечень основных видов выполнен- ных работ, общее состояние строитель- ной готов- ности объекта (проц.), причины возникно- вения остатка и т.д., достижение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2014 год |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Капитальный ремонт участка ТС от точки А у жилого дома №17 до точки Б у жилого дома №9 по пр. Кирова пгт. Свирьстрой, 288 п.м. | 1645485 | 0 | 1436000,0 | 209485 | 0 | 1436000,0 | ООО «ТеплоИнжСтрой» | МК №3 от 14.09.2014 г. Доп.согл.№1 от 19.09.14 г. | 1645485,00 | 100 | 1645485,00 | 0 | 1436000,0 | 209485 | 0 | Разработка грунта вручную, в траншеях глубиной до 2 м, надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 Мпа, бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 Мпа, демонтаж задвижек, установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды, установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров, засыпка вручную траншей, перевозка грузов. Объект к эксплуатации – готов 100%. |
| Итого по МР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

_____________ муниципального района								_______________ /подпись/

печать