АДМИНИСТРАЦИЯ

Свирьстройского городского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 года                   232

__________________   №     ______

О внесении изменений в постановление

Администрации Свирьстройского городского

поселения  Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области от 31.01.2018 года

№ 17 «Развитие автомобильных дорог

Свирьстройского городского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и обеспечения  повышения безопасности дорожного движения на территории Свирьстройского городского поселения и в соответствии с Постановлением Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от от 29.12.2013 года  № 177 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 10.02.2016 г. № 8), в связи с уточнением сроков реализации программы, Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 31.01.2018 года  № 17 «Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района ленинградской области»:

1.1. Программу «Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района ленинградской области» изложить  в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Свирьстройского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                                  А.А. Костин

Утверждена

постановлением Администрации

Свирьстройского городского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от 29.12.2018 года  № 301

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог

Свирьстройского городского

поселения»

2019 год

Приложение 1 к Порядку

Паспорт муниципальной программы

| Полное наименование | Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Глава Администрации Свирьстройского городского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист по дорожному хозяйству и благоустройству |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Свирьстройского городского поселения Физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области». |
| Цель муниципальной программы | - Обеспечение устойчивого функционирования и развитие автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения |
| Задача муниципальной программы | Сохранение существующей дорожной сети, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2021 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. | Общий объем финансирования муниципальной программы – 12766,76926 тыс. рублей: 2015 г. – 1 223,4 тыс. рублей; 2016 г. – 1 937,01136 тыс. рублей; 2017 г. – 2148,8 тыс. рублей; 2018 г. - 1 382,1579 тыс. рублей; 2019 г. – 1966,8 тыс. рублей; 2020 г. – 2013,4 тыс. рублей 2021г. – 2095,2 тыс. рублей в том числе: - объем финансирования за счет средств бюджета Ленинградской области – 4090,323 тыс. рублей: 2015 г. – 585,0 тыс. рублей; 2016 г. – 627,967 тыс. рублей; 2017 г. – 609,5 тыс. рублей; 2018 г. – 456,456 тыс. рублей; 2019 г. – 603,8 тыс. рублей; 2020 г. – 603,8 тыс. рублей 2021 г. – 603,8 тыс. рублей, - объем финансирования за счет средств бюджета Свирьстройского городского поселения – 8476,44626 тыс. рублей: 2015 г. – 638,4 тыс. рублей; 2016 г. – 1 309,04436. рублей; 2017 г. – 1339,3 тыс. рублей; 2018 г. – 925,7019 тыс. рублей; 2019 г. – 1 363,0 тыс. рублей; 2020 г. – 1 409,6 тыс. рублей 2021 г. – 1 491,4 тыс. рублей.. |
|  | - объем финансирования за счет средств бюджета Лодейнопольского муниципального района – 200,0 тыс. рублей: 2017 г. – 200,0 тыс. рублей; |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства территорий Свирьстройского городского поселения; - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Свирьстройского городского поселения соответствующих нормативным требованиям; - обеспечение содержания улично-дорожной сети Свирьстройского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями. |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта района, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом инженерных сооружений на них. Дорожное хозяйство, является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильные дороги имеют важное значение, для обеспечения социально-экономического развития  Свирьстройского городского поселения. Они обеспечивают транспортными связями территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, в которых проживает около 1 тыс. чел., определяют возможности развития Свирьстройского городского поселения. По ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров на территории поселения.

В  общем объеме транспортной работы удельный вес автомобильных перевозок постоянно увеличивается, что свидетельствует о повышении конкурентоспособности автомобильного транспорта и переориентации ряда отраслей экономики на автотранспортные перевозки. В условиях роста конкуренции предприятия для сокращения издержек минимизируют складские запасы, поэтому возникает потребность в транспортировке грузов небольшими партиями, но в более жесткие сроки, обеспечить которые может только автотранспорт.

Свирьстройское городское поселение имеет достаточно развитую сеть автомобильных дорог общего пользования. По состоянию на 01.01.2017 года протяженность автомобильных дорог общего пользования составила 29,46 км, из них с твердым покрытием – 1,9 км.

В целом улучшение «дорожных условий» на территории Свирьстройского городского поселения приведет к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышению производительности труда);

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития Свирьстройского городского поселения.

- Цели и задачи муниципальной программы.

Цели муниципальной программы:

Муниципальная  программа направлена на развитие сети автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения на 2015-2021 годы.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения «дорожных условий», для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования.

«Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования на социально-экономическое развитие района и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог общего пользования относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшение транспортного обслуживания населения;

- создание новых рабочих мест;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и «внетранспортного эффекта» с учетом последствий реализации Программы как для участников дорожного движения, так и для населения и промышленного комплекса Свирьстройского городского поселения в целом.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики.

Задачи муниципальной программы:

- Улучшение и сохранение качества существующей сети муниципальных автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

- Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории Свирьстройского городского поселения.

3.   Паспорт и краткое описание подпрограммы, основные мероприятия муниципальной подпрограммы.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограммы.

Подпрограмма - «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области». (Приложение 1.).

Приложение № 1.

к программе

(Приложение 2 к Порядку)

Паспорт муниципальной подпрограммы

| Полное наименование | Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Свирьстройского городского поселения |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной подпрограммы | Глава Администрации Свирьстройского городского поселения Костин Александр Анатольевич |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Ведущий специалист по дорожному хозяйству и благоустройству |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Отсутствует |
| Участники подпрограммы | - Администрация Свирьстройского городского поселения - Физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Основное мероприятие | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения |
| Цели муниципальной подпрограммы | Улучшение и сохранение качества существующей сети муниципальных автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Содержание и ремонт автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативным требованиям. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015-2021 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы – 12766,76926 тыс. рублей: 2015 г. – 1 223,4 тыс. рублей; 2016 г. – 1 937,01136 тыс. рублей; 2017 г. – 2148,8 тыс. рублей; 2018 г. - 1 382,1579 тыс. рублей; 2019 г. – 1966,8 тыс. рублей; 2020 г. – 2013,4 тыс. рублей 2021г. – 2095,2 тыс. рублей в том числе: - объем финансирования за счет средств бюджета Ленинградской области – 4090,323 тыс. рублей: 2015 г. – 585,0 тыс. рублей; 2016 г. – 627,967 тыс. рублей; 2017 г. – 609,5 тыс. рублей; 2018 г. – 456,456 тыс. рублей; 2019 г. – 603,8 тыс. рублей; 2020 г. – 603,8 тыс. рублей 2021 г. – 603,8 тыс. рублей, - объем финансирования за счет средств бюджета Свирьстройского городского поселения – 8476,44626 тыс. рублей: 2015 г. – 638,4 тыс. рублей; 2016 г. – 1 309,04436. рублей; 2017 г. – 1339,3 тыс. рублей; 2018 г. – 925,7019 тыс. рублей; 2019 г. – 1 363,0 тыс. рублей; 2020 г. – 1 409,6 тыс. рублей 2021 г. – 1 491,4 тыс. рублей. |
|  | - объем финансирования за счет средств бюджета Лодейнопольского муниципального района – 200,0 тыс. рублей: 2017 г. – 200,0 тыс. рублей; |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | -обеспечение содержания улично-дорожной сети Свирьстройского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями; - выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования Свирьстройского городского поселения на общей площади. |

4. Прогноз конечных результатов муниципальной  программы.

Реализация программы позволит:

-  увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Свирьстройского городского поселения соответствующих нормативным требованиям;

- увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Свирьстройского городского поселения соответствующих нормативным требованиям;

- реализация комплекса мер, в том числе профилактического характера, направленных на снижение уровня социального риска;

- снизить уровень социального риска (число лиц, погибших в результате ДТП).

5. Сроки реализации муниципальной программы.

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение пяти лет (2015 - 2021 годы).

6. Список показателей муниципальной программы.

Список показателей муниципальной программы изложен в       Приложении №  2.

7. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложен  в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется за счет средств областного бюджета и бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

8. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации изложен в Приложении № 4 к муниципальной программе.

9. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях в разрезе Свирьстройского городского поселения.

В связи с тем, что данная муниципальная программа реализуется исключительно на территории Свирьстройского городского поселения, сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях в разрезе Свирьстройского городского поселения отсутствуют.

10. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы изложены в Приложении № 5 к муниципальной программе.

11. План реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы изложен в Приложении  № 6  к муниципальной программе.

12. Детальный план реализации муниципальной программы

на очередной финансовый год в части реализуемых мероприятий.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год изложен в Приложении № 7.

В связи с тем, что участники данной муниципальной программы не являются  структурным подразделением  Администрации с правом юридического лица,  Детальный план реализации муниципальной программы по мероприятиям, реализуемым структурным подразделением  Администрации  с правом юридического лица - участника муниципальной программы  к муниципальной программе отсутствует.

13. Целевые показатели программы

| № п/п | Адрес производства работ | Вид работ (капитальный ремонт/ремонт) | Площадь ремонта, м2 | Протяженно сть ремонта, м | Финансирование работ в 2015 году, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Средства субсидий из О.Б | Средства местного бюджета |
|  | г.п. Свирьстрой | ремонт | 1 825 | 332 | 1 164,583 | 585,000 | 579,583 |
| 1 | Ремонт автодороги ул. Графтио в г.п. Свирьстрой от дома № 20 до ул. Подпорожская | ремонт | 1 825 | 332 | 1 164,583 | 585,000 | 579,583 |
| № п/п | Адрес производства работ | Вид работ (капитальный ремонт/ремонт) | Площадь ремонта, м2 | Протяженно сть ремонта, м | Финансирование работ в 2016 году, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства субсидий из О.Б | Средства местного бюджета |
|  | г.п. Свирьстрой | ремонт | 3 105 | 621 | 697,74189 | 627,967 | 69,77489 |
| 1 | Ремонт автодороги ул. 1-Мая от ул. Лесная до уч. № 2 по ул. 1-Мая в г.п. Свирьстрой | ремонт | 1 085 | 217 | 219,41353 | 197,472 | 21,94153 |
| 2 | Ремонт автодороги ул. Лесная от ул. 1-Мая от до дома № 5 по ул. Лесная в г.п. Свирьстрой | ремонт | 2 020 | 404 | 478,32836 | 430,495 | 47,83336 |
| № п/п | Адрес производства работ | Вид работ (капитальный ремонт/ремонт) | Площадь ремонта, м2 | Протяженно сть ремонта, м | Финансирование работ в 2017 году, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства субсидий из О.Б | Средства местного бюджета |
|  | г.п. Свирьстрой | ремонт | 3 486 | 717,4 | 812,8 | 609,5 | 203,3 |
| 1 | Ремонт автодороги ул. Мунгала от ул. Центральная до дома № 20 по ул. Мунгала в г.п. Свирьстрой | ремонт | 1 420 | 284 | 296,76154 | 222,572 | 74,18954 |
| 2 | Ремонт автодороги ул. Центральная от дома № 9 до дома № 34 в г.п. Свирьстрой | ремонт | 1 830 | 366 | 457,2025 | 342,902 | 114,3005 |
| 3 | Ремонт автодороги ул. Радченко от участка 4 до дома № 1 в г.п. Свирьстрой | ремонт | 236 | 67,4 | 58,83596 | 44,026 | 14,80996 |

| № п/п | Адрес производства работ | Вид работ (капитальный ремонт/ремонт) | Площадь ремонта, м2 | Протяженно сть ремонта, м | Финансирование работ в 2018 году, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства субсидий из О.Б | Средства местного бюджета |
|  | г.п. Свирьстрой | ремонт | 2 812 | 654,9 | 501,600 | 456,456 | 45,144 |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Набережная от ул. Центральная до дома № 25 в г. п. Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области | ремонт | 1 260 | 280 | 222,57041 | 202,539 | 20,03141 |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Набережная от ул. Центральная до дома № 21 в г. п. Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области | ремонт | 1 080 | 240 | 190,7749 | 173,605 | 17,1699 |
| 3 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Радченко от дома № 1 до дома № 6 в г. п. Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области | ремонт | 472 | 134,9 | 88,25469 | 80,312 | 7,94269 |

| № п/п | Адрес производства работ | Вид работ (капитальный ремонт/ремонт) | Площадь ремонта, м2 | Протяженно сть ремонта, м | Финансирование работ в 2019 году, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  | Средства субсидий из О.Б | Средства местного бюджета |
|  | г.п. Свирьстрой | ремонт | 2 750 | 550 | 663,8 | 603,8 | 60,0 |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Набережная от дома № 14 до дома № 17 по ул. Набережная в г. п. Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области | ремонт | 300 | 60 | 52,026 | 42,026 | 10,0 |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Мунгала от д. 11 до д. 34 Б по ул. Мунгала | ремонт | 450 | 90 | 117,67292 | 107,2 | 10,47292 |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Энергетиков от д. № 13 до д. № 13А по ул. Энергетиков | ремонт | 1000 | 200 | 247,05054 | 227,287 | 19,76354 |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная от д. № 9 до д. № 3 | ремонт | 1000 | 200 | 247,05054 | 227,287 | 19,76354 |

Приложение №2

к Муниципальной программе

(Приложение № 3 к Порядку)

Список показателей

муниципальной программы

| № п/п | Показатель, наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиям, в том числе за счет ямочного ремонта |
| 2. | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Свирьстройского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями и доведение их технического и эксплуатационного состояния до нормативных требований |

Приложение №3

к Муниципальной программе (Приложение № 4 к Порядку)

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный за реализацию | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной программы (подпрограммы) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма: Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Свирьстройского городского поселения Основное мероприятие: Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения | Администрация Свирьстройского городского поселения | - Несоответствие уровня содержания автомобильных дорог нормативным требования | 1 |
| 1.2. | Мероприятие 2.1 Полый комплекс работ по содержанию автомобильных дорог местного значения | Администрация Свирьстройского городского поселения | - Несоответствие уровня содержания автомобильных дорог нормативным требования | 2 |
| 1.3. | Мероприятие 2.2 Снижение аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, включая обустройство наружным освещением автодорог общего пользования муниципального и регионального значения | Администрация Свирьстройского городского поселения | - Несоответствие уровня содержания автомобильных дорог нормативным требования | 2 |

Приложение №4

к Муниципальной программе

(Приложение № 5 к Порядку)

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. <3> | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения | тыс. руб. | 1 223,4 | 1 937,01136 | 2148,8 | 1 382,1579 | 1 966,8 | 2013,4 | 2095,2 |
|  |  | км. | 29,1 | 28,5 | 27,8 | 27,2 | 26,9 | 26,34 | 25,74 |
|  | Подпрограмма |
| 1.1 | Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования в г.п. Свирьстрой. (Уменьшение количества дорог с некачественным покрытием.) | тыс. руб. | 1 223,4 | 1 937,01136 | 2148,8 | 1 382,1579 | 1 966,8 | 2013,4 | 2095,2 |
|  |  | км. | 29,1 | 28,5 | 27,8 | 27,2 | 26,9 | 26,34 | 25,74 |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения. (Протяженность содержащихся дорог.) | км. | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 |
| 1.3. | Наружное освещение автодорог общего пользования муниципального и регионального значения. (Протяженность оборудованных освещением автомобильных дорог.) | км. | 14,73 | 15,3 | 18,5 | 19,2 | 20,4 | 21,4 | 21,4 |

<2> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах

соответствующих лет.

<3> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.

Приложение №5

к Муниципальной программе

(Приложение № 7 к Порядку)

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| N № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя <6> | Временные характерис-тики <7> | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения <8> | Базовые показатели | Метод сбора <9> и индекс формы отчетности | Объект наблюдения <10> | Охват совокупности <11> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Свирьстройского городского поселения | тыс.руб. | Соответствие автомобильных дорог нормативному состоянию. Данный показатель характеризует объем финансирования выполненных работ за определенный период времени | год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении | 0 | 3 | Территория Свирьстройского городского поселения | 1 |
|  |  | км. | Данный показатель характеризует долю автомобильных дорог не соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог |  |  | 29,4 |  |  |  |

<6> Характеристика содержания показателя.

<7> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<8> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения

базовых показателей.

<9> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность;

6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать).

<10> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<11> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Приложение №6

к Муниципальной программе

(Приложение № 8 к Порядку)

План

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Муниципальная программа: Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения |  | 2015 г. | 2021 г. | 2015 г. | 1 223,4 | 0 | 585,0 | 638,4 | 0 |
|  |  |  |  | 2016 г. | 1 937,01136 | 0 | 627,967 | 1 309,04436 | 0 |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2148,8 | 0 | 609,5 | 1339,3 | 200 |
|  |  |  |  | 2018 г. | 1 382,1579 | 0 | 456,456 | 925,7019 | 0 |
|  |  |  |  | 2019 г. | 1 966,8 | 0 | 603,8 | 1363,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2013,4 | 0 | 603,8 | 1409,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2095,2 | 0 | 603,8 | 1491,4 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 12 766,76926 | 0 | 4 090,323 | 8476,44626 | 200 |
| Подпрограмма: Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Свирьстройского городского поселения |  | 2015 г. | 2021 г. | 2015 г. | 1 223,4 | 0 | 585,0 | 638,4 | 0 |
|  |  |  |  | 2016 г. | 1 937,01136 | 0 | 627,967 | 1 309,04436 | 0 |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2148,8 | 0 | 609,5 | 1339,3 | 200 |
|  |  |  |  | 2018 г. | 1 382,1579 | 0 | 456,456 | 925,7019 | 0 |
|  |  |  |  | 2019 г. | 1 966,8 | 0 | 603,8 | 1363,0 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2013,4 | 0 | 603,8 | 1409,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2095,2 | 0 | 603,8 | 1491,4 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 12 766,76926 | 0 | 4 090,323 | 8476,44626 | 200 |
| Основное мероприятие: Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 12 766,76926 | 0 | 4 090,323 | 8476,44626 | 200 |
| 1 мероприятие: Работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения |  | 2015 г. | 2021 г. | 2015 г. | 1 164,583 | 0 | 585,0 | 579,583 | 0 |
|  |  |  |  | 2016 г. | 697,74189 | 0 | 627,967 | 69,77489 | 0 |
|  |  |  |  | 2017 г. | 812,8 | 0 | 609,5 | 203,3 | 0 |
|  |  |  |  | 2018 г. | 501,6 | 0 | 456,456 | 45,144 | 0 |
|  |  |  |  | 2019 г. | 663,8 | 0 | 603,8 | 60 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 г. | 663,8 | 0 | 603,8 | 60 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 г. | 663,8 | 0 | 603,8 | 60 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 5168,12489 | 0 | 4090,323 | 1077,80189 | 0 |
| 2.1 мероприятие: Полый комплекс работ по содержанию автомобильных дорог местного значения |  | 2015 г. | 2021 г. | 2015 г. | 58,817 | 0 | 0 | 58,817 | 0 |
|  |  |  |  | 2016 г. | 317,26947 | 0 | 0 | 317,26947 | 0 |
|  |  |  |  | 2017 г. | 202,6 | 0 | 0 | 202,6 | 0 |
|  |  |  |  | 2018 г. | 156,81217 | 0 | 0 | 156,81217 | 0 |
|  |  |  |  | 2019 г. | 284,8 | 0 | 0 | 284,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2020 г. | 284,8 | 0 | 0 | 284,8 | 0 |
|  |  |  |  | 2021 г. | 284,8 | 0 | 0 | 284,8 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 1589,89864 |  |  | 1589,89864 | 0 |
| 2.2 мероприятие: Снижение аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, включая обустройство наружным освещением автодорог общего пользования муниципального и регионального значения |  | 2015 г. | 2021 г. | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 922,0 | 0 | 0 | 922,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 г. | 1133,4 | 0 | 0 | 933,4 | 200,0 |
|  |  |  |  | 2018 г. | 723,74573 | 0 | 0 | 723,74573 |  |
|  |  |  |  | 2019 г. | 1018,2 | 0 | 0 | 1018,2 |  |
|  |  |  |  | 2020 г. | 1064,8 | 0 | 0 | 1064,8 |  |
|  |  |  |  | 2021 г. | 1146,6 | 0 | 0 | 1146,6 |  |
| Итого |  |  |  |  | 6008,74573 | 0 | 0 | 5808,74573 | 200,0 |

Приложение №7 к Муниципальной программе

(Приложение № 9 к Порядку)

Утверждаю

куратор муниципальной программы

_____________________А.А. Костин

от  "__" ____________ 2018 г.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

Свирьстройского городского поселения

Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения

(наименование  программы)

за счет средств местного бюджета на 2019 год

(очередной финансовый год)

| N | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Соисполнитель, участник <1> | Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации <2> | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа: Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения | X | X | 2015 г. | 2021 г. | 12 766,76926 | 1966,8 |
| 1. | Подпрограмма: Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Свирьстройского городского поселения | X | X | 2015 г. | 2021 г. | 12 766,76926 | 1966,8 |
|  | Основное мероприятие: Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1 мероприятие: Работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения | Соисполнители: - Отсутствуют Участники: - Администрация Свирьстройского городского поселения | X | 2015 г. | 2021 г. | 5168,12489 | 663,8 |
| 1.2. | 2.1 мероприятие: Полый комплекс работ по содержанию автомобильных дорог местного значения | Соисполнители: - Отсутствуют Участники: - Администрация Свирьстройского городского поселения | X | 2015 г. | 2021 г. | 1589,89864 | 284,8 |
| 1.3. | 2.2 мероприятие: Снижение аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, включая обустройство наружным освещением автодорог общего пользования муниципального и регионального значения | Соисполнители: - Отсутствуют Участники: - Администрация Свирьстройского городского поселения | X | 2015 г. | 2021 г. | 6008,74573 | 1018,2 |

СОГЛАСОВАНО:

| Председатель Комитета финансов (должность) __________ Лагно С.Н. (подпись) (фамилия, инициалы) «_____» ______________ г. | Куратор муниципальной программы Глава Администрации Свирьстройского городского поселения __________ Костин А.А. (подпись) (фамилия, инициалы) «_____» ______________ г. |
| --- | --- |

1) Если участник не является ГРБСом, после указания участника в скобках указывается (ГРБС – структурное подразделение Администрации)

2) Для основного мероприятия графа заполняется в случае, если ожидаемый результат   основного   мероприятия  не   совпадает  с  результатами  мероприятий