*Приложение № 1*

**Оценка результатов реализации муниципальных программ Свирьстройского городского поселения в 2017 году.**

**Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского о поселения на 2015-2017 годы»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| **Подпрограмма 1:**  **Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Свирьстройского городского поселения** | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям с 18 483,0 м до 19 200,4 м. | выполнено 19 200,4 м. |
| Мероприятие 1  Работы по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения | Выполнение ремонта автомобильных дорог местного значения общей площадью 3 486 м2 | Выполнен ремонт 3-х автомобильных дорог общей протяженностью 717,4 м. Имеет место снижение доли автомобильных дорог, не соответствующим нормативным требованиям. |
| Мероприятие 2  Полый комплекс работ по содержанию автомобильных дорог местного значения | Выполнение чистки дорог в зимний период, грейдирование и подсыпка грунтом а/дорог общего пользования Свирьстройского городского поселения на общей площади 127 440,5 м2 | Выполнена чистка дорог в зимний период, грейдированию и подсыпка грунтом а/дорог общего пользования на территории г.п. Свирьстрой (общая протяженность дорог 29,4 км). |
| Мероприятие 3  Снижение аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, включая обустройство наружным освещением автодорог общего пользования муниципального и регионального значения | Сокращение количества ДТП с пострадавшими и  сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | В 2017 году количество пострадавших в ДТП на территоррии поселения зафиксировано не было |

Намеченные цели программы в 2017 году достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| Подпрограмма  «Обеспечение доступа жителей Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям» | - увеличение количества посещений театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий не менее, чем на 1 %  - количество книговыдач не менее, чем 9,5 тыс. ед. в год  - количество приобретенных книг, не менее 150 экз. ежегодно  - увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом | количество посетителей 7192 чел. (по сравнению с 2016 годом на 1 % больше)  книговыдача – 9,746 тыс. экз.  приобретение книг – 166 экз.  количество 261 чел. (на 3 чел. больше) |

Намеченные цели программы в 2017 году достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9. Количества посетителей театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий составило 7192 человек (по сравнению с 2016 годом на 1 % больше), проведено культурных мероприятий: МКУ «Свирьстройский центр культуры и досуга» 120 мероприятий. Приобретено 166 экземпляров книг.

**Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| Программа  **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»** | - конкурс «Лучшее оформление витрин, фасадов и помещений, благоустройство территории субъектов малого и среднего предпринимательства»; | конкурс проведен, участники награждены грамотами и ценными подарками  (4 участника) – 5.0 тыс. руб. |

Намеченные цели программы в 2017 году достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности -1. Проведен конкурс «Лучшее оформление витрин, фасадов и помещений, благоустройство территории субъектов малого и среднего предпринимательства», участники награждены грамотами и ценными подарками (4 участника).

**Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| Программа  **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»** | - приобретение и размещение плакатов по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения | -приобрели плакаты по профилактике экстремизма и терроризма для размещения на информационных стендах поселения (2.05 тыс. руб.) |

Намеченные цели программы в 2017 году достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности -1. Приобрели плакаты по профилактике экстремизма и терроризма для размещения на информационных стендах поселения (2.5 тыс. руб.)

**Муниципальная программа «Реализация проектов общественного совета на территории г.п. Свирьстрой»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
|  | Благоустройство дорог с установкой контейнерных площадок с 3 шт. до 9 шт. | Установка контейнерных площадок с подземными накопителями для ТБО и КГМ в г.п. Свирьстрой на улицах: Центральная, Радченко, |
| Уменьшение уровня износа общественной бани до 60% | Выполнена замена кровли, ремонт фасада, пола, косметический ремонт помещений и профилактика расширительного бака общественной бани Свирьстройского городского поселения.  Приобретение хозтоваров для общественной бани. |

Выполнение мероприятий по плану – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности-1.

**Муниципальная программа «Благоустройство территории**

**Свирьстройского городского поселения »**

Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
|  | Очистка территорий от мусора (в т.ч. несанкциониро-ванных свалок); | очистка территорий от мусора в количестве 1,1 тыс.м3 |
| освещенности городского поселения | освещенности городского поселения замена ламп с ДЛР на энергосберегающие в количестве 36 шт. |
| Благоустройство территории. (Посадка, содержание и уход за объектами озеленения) от общей площади. | Посадка саженцев сирени у памятника неизвестного солдата, уход за клумбами находящие в общественных местах в Свирьстройском городском поселении |
| Содержания мест захоронений (кладбищ) | Приобретение памятной плиты, покраска бордюрного камня, перезахоронение солдатов |
| Доля благоустроенной территории с приобретением (урн, скамеек, дорожек, площадей, спортивных площадок и др.) | приобретением урн, скамеек на площадь пр.Кирова, устройство площадки из плитки напротив ДК, устройство спортивных площадок |

Выполнение мероприятий по плану – 97,75 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9.