ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз   «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Установка контейнерных площадок с подземными накопите лями для сбора ТБО и ГКМ на улицах Дачная и Клинцовая Кара г.п.Свирь строй | 434783 | 48309 | 10000 | 434783 | 48309 | 10000 | 434783 | 48309 | 10000 | 0 | ООО «Спецтранс» | № 0145300010019000084 от 11.06. 2019 | Выполнение работ по установке контейнерных площадок с подземными накопителями для сбора ТКО и КГМ на ул. Дачная и Клинцовая Кара г.п. Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области, | 483092 | 483092 | КС2 №1 от 05.09.2019г; КС2 №2 от 05.09.2019г; КС3 №1 от 05.09.2019г; КС3 №2 от 05.09.2019г. | 100 |
| Ремонт и замена уличного освещения (прокладка кабеля СИП и установка светильников) в г.п. Свирьстрой, ул. Энергетиков, ул. Озерки-2, ул. Дачная. | 594017 | 69991 | 10000 | 594017 | 69991 | 10000 | 594017 | 69991 | 10000 | 0 | ООО «ТехноКом» ООО «ТехноКом» ООО «Спецтранс» | № 0145300010019000106 от 09.07.2019 № 0145300010019000211 от 24.09.2019 № 4/2019 от 19.11.2019 | Выполнение работ по Ремонту и замене уличного освещения (прокладка кабеля СИП и установка светильников) в г.п. Свирьстрой, ул. Энергетиков, ул. Озерки-2, ул. Дачная. Выполнение работ по по ремонту, замене, устройства уличного освещения г.п. Свирьстрой по ул. Радченко, ул. Коллективизации, ул. Подпорожская, ул. Дачная. Выполнение работ по Спилу аварийных деревьев в г.п. Свирьстрой по ул. Энергетиков, ул. Подпорожская, выпиловка пней по ул. Подпорожская. | 256948,80 315344,59 91714,61 | 256948,80 315344,59 91714,61 | КС2 №1 от 30.08.2019г, КС3 №1 от 30.08.2019 года. КС2 от 07.11.2019г, КС3 от 07.11.2019г. КС2 от 27.11.2019г., КС3 от27.11.2019г. | 100 100 100 |
| Итого | 1028800 | 118300 | 20000 | 1028800 | 118300 | 20000 | 1028800 | 118300 | 20000 | 0 |  |  |  | 1147100 | 1147100 |  | 100 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Костин А.А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер ___________ Подгорная Е.П. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _ Олюшина Т.А. 8(813)64 38-173 ___ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Установка контейнерных площадок с подземными накопителями для сбора ТБО и ГКМ на улицах Дачная и Клинцовая Кара г.п.Свирьстрой |
| 1.1 | Установка контейнерных площадок с подземными накопителями для сбора ТБО и ГКМ на ул. Дачная, ул. Клинцовая Кара г.п.Свирьстрой | шт. | 4 | 4 |
| 2. Ремонт и замена уличного освещения (прокладка кабеля СИП и установка светильников) в г.п. Свирьстрой, ул. Энергетиков, ул. Озерки-2, ул. Дачная |
| 2.1 | Прокладка кабеля СИП по ул.Дачная, ул. Энергетиков Озерки-2, | м | 480 | 480 |
| 2.2 | Установка и замена светильников на энергосберегающие | шт | 42 | 42 |
| 2.1. Ремонт, замена, устройство уличного освещения г.п.Свирьстрой по ул. Радченко, ул. Коллективизации, ул. Подпорожская, ул. Дачная |
| 2.2.1. | Замена аварийных опор, СИП по ул. Радченко на железобетонные, | шт. | 5 | 5 |
| 2.2.2. | Установка энергосберегающих светильников по ул. Радченко | шт. | 6 | 5 |
| 2.2.3. | Замена уличного освещения по ул. Коллективизации с ламп ДРЛ на энергосберегающие | шт. | 3 | 3 |
| 2.2.4. | Установка деревянных опор, прокладка СИП по ул. Дачная | шт. | 4 | 4 |
| 2.2.5. | Установка энергосберегающих светильников по ул. Дачная | шт. | 4 | 4 |
| 2.2.6. | Установка деревянной опоры, СИП по ул. Подпорожская | шт. | 1 | 1 |
| 2.2.7. | Установка энергосберегающих светильников по ул. Подпорожская | шт. | 1 | 1 |
| 2.2. Спил аварийных деревьев в г.п. Свирьстрой по ул. Энергетиков, ул. Подпорожская, выпиловка пней по ул. Подпорожская. |
| 2.3.1. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 80 см | шт. | 13 | 13 |
| 2.3.2. | Выпиловка пней | шт. | 3 | 3 |