А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.05.2010 г. № 31

О задачах по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства Свирьстройского

городского поселения Лодейнопольского

муниципального района Ленинградской

области к осенне-зимнему периоду 2010-2011

годов

В целях подготовки жилищно-коммунального хозяйства Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов,  постановляю:

1. При подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов руководствоваться Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области № 177 от 19 июня 2008 года.

2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 г.г. жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (приложение 1). Утвержденный комплексный план представить до 20 мая 2010 года в Администрацию Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области для подготовки сводной информации.

3. Специалисту по ЖКХ и благоустройству – Васильевой Т.П.:

3.1. Обеспечить своевременное представление в Администрацию Лодейнопольского муниципального района:

- ежемесячного отчета по выполнению комплексного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону, в период с 1 июня по 1 ноября по форме статистической отчетности 1 ЖКХ-зима (срочная) не позднее 25 числа каждого месяца;

- информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы – ежедневно, в течение года.

3.2. Обеспечить своевременное представление в государственную жилищную инспекцию Ленинградской области адресные списки жилых домов, не имеющих актов готовности объекта к отопительному сезону по состоянию на 15 сентября и 1 октября соответственно не позднее 20 сентября и 5 октября.

4. Образовать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2010-2011 годов, действующей в соответствии  с приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунального комплексу от 06 сентября 2000 года № 203, а также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунального комплексу от 27 сентября 2003 года № 170.

5. Обеспечить до 15 сентября 2010 года готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

6. Организовать с 15 сентября 2010 года и до начала отопительного сезона опробование систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе.

7.  По результатам опробования систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств оформить акты проверок и паспорта готовности котельных, тепловых сетей, жилых домов и объектов социальной сферы в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года, и представить в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области до 1 ноября 2010 года.

8. Проверить укомплектованность организаций жилищно-коммунального хозяйства техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ.

9. Уточнить до 10 июня 2010 года порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций и других органов.

10. Утвердить до 10 июня 2010 года расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов.

11. Уточнить до 15 августа 2010 года схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и содействовать заключению организациями жилищно-коммунального хозяйства соглашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом.

12. Организовать в третьем квартале 2010 года проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава администрации муниципального образования по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

13. Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2010-2011 годов организовать контроль хода выполнения работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности, подготовкой резервных источников электроэнергии и созданием нормативных запасов топлива.

14. Назначить  специалиста отдела по  ЖКХ и благоустройству Администрации  Свирьстройского городского поселения - Васильеву Т.П ответственной за подготовку сводного статистического отчета по поселению по форме 1 ЖКХ-зима (сводная).

15. Главному бухгалтеру Администрации Свирьстройского городского поселения – Радьковой Л.А. обеспечить своевременную оплату коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы поселения.

16. Специалистам Администрации информировать население пос. Свирьстрой о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2010-2011 г.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Цветнову Г.К.

18.   Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации                                               А.С.Свинцов