# Приложение 2

к постановлению Администрации

Свирьстройского городского поселения

от 29.01.2013 г. № 11

# ПЛАН

действий Администрации поселения и населения  по противопожарному обустройству границ жилых домов, строений, примыкающих к лесным массивам в случае лесных пожаров на 2013 год

| № пп | Адрес | Протяженн. | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Лесная (от дороги г. Лод. Поле-Подпорожье до ж.д. №24) | 0,1 | Расширение улицы до ж.д. № 24 со стороны дороги г. Лодейное Поле-Подпорожье (снятие деревьев, подсыпка дороги) | В течение года | Администрация |
| 2. | Ул. Лесная (со стороны дворов ж.д. №1-№13) | 0,5 | Снятие деревьев, кустарников, окашивание травы жителями домов №№ 1, 3, 5, 7, 7 а, 9, 11, 13 в целях создания противопожарной полосы от пожара. | Май-июнь 2013 г. | Население, проживающее в жилых домах ул. Лесная, д.д. №№1,3,5,7,7а,9,11,13 |
| 3. | Ул. Лесная (от ж.д. №2 до ул. Радченко) | 0,2 | Содержание дороги (осветление) | В течение года | Администрация |
| 4. | Ул. Радченко (со стороны дворов ж/д № 1, 2, 3) | 0,15 | Снятие деревьев, кустарников, окашивание травы | Май-июнь 2013 г. | Население, проживающее в домах на ул. Радченко |
| 5. | От ул. Радченко до ул. Подпорожская | 0,35 | Содержание дороги (осветление) | В течение года | Администрация |
| 6. | Ул. Озерки-2 | 0,65 | Содержание дороги (осветление) | В течение года | Администрация |
| 7. | От ж.д. №21 по ул. Озерки до о. Мунгала | 0,15 | Создание противопожарной полосы | В течение года | Администрация |
| 8. | От о. Мунгала до ул. Центральная | 0,1 | Создание противопожарной полосы | В течение года | Администрация |
| 9. | Ул. Центральная ж.д. №№ 32, 34, 34 а, 34 б, 36, 38; Ул. Набережная, ж.д. № 23 | 0,15 | Снятие деревьев, кустарников, окашивание травы жителями, проживающими в жилых домах №№ 32, 34, 34а, 36, 38 по ул. Центральная и в жилых домах № 23 по ул. Набережная | Май-июнь 2013 г. | Население, проживающее в домах по ул. Центральная, Набережная. |
| 10. | От ул. Центральная до реки Свирь | 0,15 | Создание противопожарной полосы | В течение года | Администрация |
| 11. | Ул. Загородная, Вольный городок | 0,20 | Снятие деревьев и кустарников жителями, проживающими в домах №1 и №16 на ул. Загородная и в домах № 8, 12, 13, 17 на ул. Вольный городок. | Май-июнь 2013 г. | Население, проживающее в домах по ул. Загородная, Вольный городок. |
| 12. | От ул. Дачная до дороги в Клинцовую Кару | 0,25 | Создание минерализованной противопожарной полосы | В течение года | Администрация |
| 13. | Ул. Клинцовая Кара (3-я линия) до р. Свирь | 0,92 | Содержание автодороги. | В течение года 2013 год | Администрация |