**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Свирьстройского городского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.12.2017г. № 210 .

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

на территории Свирьстройского

городского поселения» на 2018-2022 г.г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 29.12.2013 г. № 177 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 10.02.2017 г. N8), Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Свирьстройского городского поселения» на 2018-2022 г.г. согласно приложению.
2. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете и разместить на официальном сайте <http://администрация-свирьстрой.рф>.
4. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы Администрации Кочкарева А.А.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава Администрации А.А. Костин

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

 Свирьстройского городского поселения

от 28.12.2017г. № 210

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ СВИРЬСТРОЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» на 2018-2022 г.г.

**2018 г.**

**Паспорт муниципальной программы**

Приложение N 1

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Свирьстройского городского поселения" на 2018-2022 г.г. (далее – муниципальная программа) |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Свирьстройского городского поселенияА.А. Кочкарев |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Свирьстройского городского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | * Специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Свирьстройского городского поселения.
* физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
 |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | * Повышение уровня благоустройства территории Свирьстройского городского поселения
 |
| Задачи муниципальной программы | * Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Свирьстройского городского поселения
* Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий Свирьстройского городского поселения (далее – общественных территорий Свирьстройского городского поселения)
 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 г.- 2022 г. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по источникам финансирования, тыс.руб. | Общий объем финансирования муниципальной программы -**5262,8947** **тыс. руб.**, в том числе по годам:2018 г. **–3157,8947тыс. руб.**2022 г. **–2105,0 тыс. руб.**объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджета –**5000** **тыс. руб.**, в том числе по годам2018 г. **–3000 тыс. руб.**2019 г. **– 0 тыс. руб.**2020 г. **– 0 тыс. руб.**2021 г. **– 0 тыс. руб.**2022 г. **– 2000 тыс. руб.**объем финансирования за счет средств местного бюджета –**262,8947** **тыс. руб.**, в том числе по годам:2018 г. **–157,8947 тыс. руб.**2022 г. **–105,0 тыс. руб.** |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Благоустройство двух общественных территорий Свирьстройского городского поселения;Приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы двух дворовых территорий Свирьстройского городского поселения |

**1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы**

**сферы реализации муниципальной программы**

В целях настоящей Муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В Свирьстройском городском поселение 33 многоквартирных домов, основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад. Благоустройство дворов на сегодняшний день в целом по Свирьстройское городское поселения полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов поселка дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение дворовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Наличие на дворовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно – целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависит от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Общественные территории - территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях массового посещения общественного, делового назначения, объектов пассажирского транспорта.

Для обеспечения благоустроенности общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

-освещение территорий, в том числе декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

-установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, а также придаст привлекательность объектам общественного назначения.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

* 1. Основной целью Муниципальнойпрограммы является повышение уровня благоустройства территории Свирьстройского городского поселения.
	2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Свирьстройского городского поселения

б) повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий Свирьстройского городского поселения (далее – общественных территорий Свирьстройского городского поселения)

**3. Паспорт и краткое описание подпрограммы, основные мероприятия муниципальной подпрограммы.**

Подпрограммы отсутствуют.

1. **Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Конечным результатом реализации муниципальной программы будет являться:

-Благоустройство двух общественных территорий Свирьстройского городского поселения;

- Приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы ряда дворовых территорий Свирьстройского городского поселения.

**5. Сроки реализации муниципальной программы**

Реализацию муниципальнойпрограммы предполагается осуществить в 2018 г-.2022 г.

**6. Список показателей муниципальной программы**

 Список показателей муниципальной программы изложен в Приложении N 2.

1. **Перечень основных мероприятий** **муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложен в Приложении N 3 к муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

1. **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации изложен в Приложении N 4 к муниципальной программе.

1. **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях в разрезе поселений Свирьстройского городского поселения.**

В связи с тем, что данная муниципальная программа реализуется исключительно на территории Свирьстройского городского поселения, сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях в разрезе Свирьстройского городского поселения отсутствуют.

1. **Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы.**

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы изложены в Приложении N 5 к муниципальной программе.

**11.Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

Денежные средств, полученные в виде субсидий из федерального бюджета, областного бюджета и средства местного бюджета на обеспечение муниципальной программы, установленные Правилами предоставления субсидии, распределяются следующим образом:

- 2/3 объема средств - на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- 1/3 объема средств - на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных мест.

Денежные средства муниципальной программы, высвобождаемые по итогам проведенных конкурсных процедур, направляются в полном объеме на выполнение дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

**12. Минимальный перечень, дополнительный перечень,** **нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий:**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает проведение следующих мероприятий:

- ремонт внутридворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включает проведение следующих мероприятий:

- озеленение территорий;

- обустройство автомобильных парковок;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- другие виды работ.

Минимальный перечень работ и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, а также нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни утверждаются нормативным правовым актом Администрации Свирьстройского городского поселения в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий  в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, уборки территории после завершения работ.

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ.

**13. Адресный перечень дворовых и общественных территорий.**

Адресный перечень дворовых и общественных территорий определены по результатам общественного голосования, а также на основании конкурсного отбора, в соответствии с утвержденными Порядками предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения в муниципальную программу дворовой территории, общественной территории.

Адресный перечень общественных территорий:

**2018 г.** Сквер по проспекту Кирова с прилегающей территорией Свирьстройского городского поселения

**2022 г.** Благоустройство общественной территории аллея Юбилейная

Адресный перечень дворовых территорий:

**2018 г.**

- Свирьстройского городского поселения, ул. Парковая д.15 и ул. Парковая д.17

 - Свирьстройского городского поселения, ул. Ленина д. 7

**14 Условие о необходимости обеспечения доступности объектов благоустройства для инвалидов и других маломобильных групп населения.**

Обязательным условием выполнения мероприятий программы является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов благоустройства для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Это достигается путем установки пандусов и устройством доступных подходов к площадкам, организация парковочных мест для инвалидов на автомобильных стоянках.

**15. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу.**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории с текстовым описанием и визуальным представлением утверждаются нормативным правовым актом субъекта федерации.

**16. План реализации муниципальной программы.**

План реализации муниципальной программы изложен в Приложении N 6 к муниципальной программе.

**17. Детальный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год в части реализуемых мероприятий**

Сводный детальный план реализации муниципальной программы по годам изложен в Приложении N 7.

В связи с тем, что участники данной муниципальной программы не являются структурным подразделением Администрации с правом юридического лица, Детальный план реализации муниципальной программы по мероприятиям, реализуемым структурным подразделением Администрации с правом юридического лица - участника муниципальной программы к муниципальной программе отсутствует.

**18. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы.**

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу соисполнителей и участников муниципальной программы. Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляет заместитель главы Администрации – куратор муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономического развития отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно Приложению N 8 и сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме согласно Приложению N 9.

Прочая отчетность о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в сроки и по формам, установленным Постановлением Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2013 г. № 177 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

Приложение №2

Список показателей

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
|  N п/п | Показатель, наименование |
| 1 | 2 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий |

Приложение №3

Перечень

 основных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный за реализацию | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной программы (подпрограммы) [<1>](#Par481) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. |  Благоустройство дворовых территорий  | Специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Свирьстройского городского поселения | Не исполнение требований Правил по благоустройству и содержанию территории Свирьстройского городского поселения | -Количество дворовых территорий соответствующих требованиям Правил по благоустройству и содержанию территории Свирьстройского городского поселения  |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий | Специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Свирьстройского городского поселения  | Не исполнение требований Правил по благоустройству и содержанию территории Свирьстройского городского поселения | - Количество общественных территорий соответствующих требованиям Правил по благоустройству и содержанию территории Свирьстройского городского поселения  |

<1> Указывается номер показателя согласно [таблице 1](#Par435) настоящего Приложения, на достижение которого направлено основное мероприятие, ведомственная целевая программа.

Приложение №4

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  2 |  2 |  2 |  2 |  2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

<2> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

<3> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.

Приложение № 5

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя [<6>](#Par699) | Временные характеристики [<7>](#Par700) | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения [<8>](#Par701) | Базовые показатели | Метод сбора [<9>](#Par702) и индекс формы отчетности | Объект наблюдения [<10>](#Par703) | Охват совокупности [<11>](#Par704) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Общее число единиц благоустроенных дворовых территорий  | год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении   | - | 3 | Территория Свирьстройского городского поселения | 1 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | Процент благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Свирьстройского городского поселения | год | Показатель формируется по фактическим данным в процентном выражении  | - | 3 | Территория Свирьстройского городского поселения | 1 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий  | Ед. | Общее число единиц благоустроенных общественных территорий  | год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении  | - | 3 | Территория Свирьстройского городского поселения | 1 |

<6> Характеристика содержания показателя.

<7> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<8> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<9> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать).

<10> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<11> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Приложение № 6

План

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Начало реалии-зации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местныйбюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа:** Формирование комфортной городской среды на территории г. Свирьстройского городского поселения | **Ответственный исполнитель:** Специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Свирьстройского городского поселения **Участник** - Специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Свирьстройского городского поселения - Физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2018 г. | 2022 г. | 2018 г. | 3157,8947 | 3000,00 | 157,8947 | 0 |
|  |  | 2018 г. | 2022 г. | 2022 г. | 3157,8947 | 3000,00 | 157,8947 | 0 |
| **Итого** |  |  |  |  | **3157,8947** | **3 000,00** | **157,8947** | **0** |
| **Основное мероприятие** **1.1** **Благоустройство дворовых территорий** | **Ответственный исполнитель:** Специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Свирьстройского городского поселения**Участник**:- Специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Свирьстройского городского поселения - Физические и юридические лица различных форм собственности, **отобранные в порядке,** предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2018 г. | 2022 г. | 2018 г. | 2107,8947 | 2002,5 | 105,3947 | 0 |
| **Итого** |  |  |  |  | **2107,8947** | **2002,5** | **105,3947** | **0** |
| **Основное мероприятие** **1.2** Благоустройство общественных территорий | **Ответственный исполнитель:** Специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Свирьстройского городского поселения**Участник** - Специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Свирьстройского городского поселения - физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2018 г. | 2022 г. | 2018 г. | 1050 | 997,50 | 52,50 | 0 |
|  | 2018 г. | 2022 г. | 2022 г. | 2105 | 2000,0 | 105 | 0 |
| **Итого** |  |  |  |  | **3155,0** | **2997,5** | **157,5** | **0** |

Приложение № 7

Утверждаю

куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Кочкарев

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

Лодейнопольского муниципального района, Свирьстройского городского поселения

Формирование комфортной городской среды на территории Свирьстройского городского поселения

(наименование муниципальной программы)

за счет средств бюджета на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия  | Соисполнитель, участник [<1>](#Par1250) | Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации [<2>](#Par1252) | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа:** Формирование комфортной городской среды на территории Свирьстройского городского поселения | X | X | 2018 г. | 2022 г. | **262,8947** | **262,8947** |
| 1.1. | Основное мероприятие1.1Благоустройство дворовыхтерриторий | X | X | 2018 г. | 2018 г. | **105,3947** | **105,3947** |
| 1.1.1 | Мероприятие1.1.1 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной среды Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: - Свирьстройского городского поселения , ул. Парковая д. 15 и ул. Парковая д. 17- Свирьстройского городского поселения , ул. Ленина д. 7. | **Соисполнитель -** отсутствует**Участник** - Специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Свирьстройского городского поселения - физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | X | 2018 г. | 2018 г. | 105,3947 | 105,3947 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Благоустройство общественных территорий | X | X | 2018 г. | 2022 г. | **157,5** | **157,5** |
| 1.2.1  | Мероприятие Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды - Сквер по проспекту Кирова с прилегающей территорией Свирьстройского городского поселения  | **Соисполнитель -** отсутствует**Участник** - Специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Свирьстройского городского поселения - физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | X | 2018 г. | 2018 г. | 52,50 | 52,50 |
| 1.2.2  | Мероприятие Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды - Благоустройство общественной территории аллея Юбилейная  | **Соисполнитель -** отсутствует**Участник** - Специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Свирьстройского городского поселения Свирьстройского городского поселения - физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | X | 2018 г. | 2022 г. | 105,0 | 105,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | 2018 г. | 2022 г. | **262,8947** | **262,8947** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Участнику  | **Участник** - Специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Свирьстройского городского поселения Свирьстройского городского поселения - физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | X | X | X | **262,8947** | **262,8947** |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комитета финансовАдминистрации муниципального Образования Лодейнопольский Муниципальный район Ленинградскойобласти(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лагно С.Н..(подпись) (фамилия, инициалы)«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.  | Куратор муниципальной программыЗаместитель главы АдминистрацииСвирьстройского городского поселения(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кочкарев А.А.(подпись) (фамилия, инициалы)«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г. |
|  |  |

Приложение №8

Отчет

о реализации муниципальной программы

[<14>](#Par1755)

Наименование муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчетный период: январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20... года

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия  | Участник (ОИ) | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Результат |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Подпрограмма 1 (наименование) |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование) |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Графа 16](#Par1458) заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете. В [графе 16](#Par1458) по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия - "мероприятие выполнено" либо "мероприятие не выполнено".

Мероприятие считается выполненным, если выполнение (сумма [граф 12](#Par1454) - [15](#Par1457)) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового обеспечения (сумма [граф 4](#Par1446) - [7](#Par1449)) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, в этом случае в [графе 16](#Par1458) указывается "мероприятие выполнено".

В случае если выполнение (сумма [граф 12](#Par1454) - [15](#Par1457)) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (сумма [граф 4](#Par1446) - [7](#Par1449)) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также считается выполненным, при этом в [графе 16](#Par1458) указывается "мероприятие выполнено, экономия составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается сумма экономии в тыс. рублей)".

<14> Отчет заполняется ежеквартально, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

В [графах 8](#Par1450) - [11](#Par1453) (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника.

В [графах 12](#Par1454) - [15](#Par1457) (выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

Приложение №9

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному [<15>](#Par1818) | Отчетный год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

<15> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

--------------------------------

<16> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному