**Аналитическая информация по оценке эффективности**

**реализации муниципальных программ**

**Свирьстройского городского поселения в 2022 году.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Свирьстройского городского поселения в 2022 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно приложения №15 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Свирьстройского городского поселения.

В ходе рассмотрения представленных материалов дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы признается **высокой**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 90%.**

 Эффективность реализации муниципальной программы признается **средней**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 80%.**

 Эффективность реализации муниципальной программы признается **удовлетворительной**, в случае если значение ЭР мп составляет **не менее 70%.**

 В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается **неудовлитворительной**.

**Уровень финансирования муниципальных программ**

В 2022 году в Свирьстройском городском поселении осуществлялась реализация шести муниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило **48 813,50 тыс. рублей или 90,16 %** от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

На 100 % профинансированы следующие муниципальные программы:

- "Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свирьстройского городского поселения";

- Муниципальная программа " Устойчивое общественное развитие в Свирьстройском городском поселении".

 В интервале от 98 % до 98,5 % профинансировано 2 программы:

- «Развитие культуры в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»;

- "Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области".

***Эффективность реализации муниципальных программ***

***Средний уровень достижения запланированных значений показателей и индикаторов муниципальных программ в 2022 году составил 90,16 % (означает высокий уровень эффективности).***

1.По муниципальной программе***"Благоустройство территории Свирьстройского городского поселения"*** эффективность реализации муниципальной программы – 79%. Выполнена очистка территорий от мусора (в т. ч. несанкционированных свалок). Освещенность городского поселения. Благоустройство территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения). Содержание мест захоронений (кладбищ). Запланировано средств на 2022 год 941,600 тыс. руб., израсходовано 743,400 тыс. руб.

 **2**.По муниципальной программе***«Развитие культуры в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».***Эффективность реализации муниципальной программы – 97,66 %. В 2022г. проведено 93 мероприятия (увеличение на 23 мер), посетило 4509 чел. (2021г.- 3323 чел, увеличение на 1186 человек). Наиболее значимые- районный музыкальный фестиваль "Свирьстройская волна", День поселка, участие в районном фестивале «Белый гриб»; акция «Блокадный хлеб», «Блокадная ленточка», «Масленица»; праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы; и др. Библиотечный фонд постоянно пополняется новыми книгами.

За 2022г. безвозмездно в Свирьстройскую библиотеку поступило 129 экз. книг на сумму 47,7 тыс. руб. Оформлена подписка на периодические издания в сумме 7,0 тыс. руб.

За год книговыдача составила 6790 книг. В библиотеке проведены ряд акций, которые способствуют привлечению читателей.

 По результатам работы учреждения утверждена 5 группа оплаты труда.

На 2022 г. было запланировано и утверждено Решением Совета депутатов Свирьстройского городского поселения доходов от приносящей доход уставной деятельности 125,0 тыс. руб. План был выполнен не в полном объеме на сумму 58540р. На эти деньги были приобретены огнетушители на сумму 11000 р., меховые жилеты на сумму 13540р. для участия в праздничных мероприятиях, оставшиеся средства были израсходованы на приобретение призов, оформление к мероприятиям, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров и мелкого спортивного инвентаря.

 **3**. По муниципальной программе***"Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"***Эффективность реализации муниципальной программы – 98,8 %.Дороги в зимний период очищались от снега, грейдировались и подсыпались грунтом дороги общего пользования на территории г.п. Свирьстрой (общая протяженность дорог 29,4км), а также достигнуто сокращение количества ДТП с пострадавшими. Текущие расходы на оплату уличного освещения. Запланировано средств на 2022 год 2049,1 тыс. руб., израсходовано 2023,8 тыс. руб.

**4**. По муниципальной программе ***" Устойчивое общественное развитие в Свирьстройском городском поселении""*.** Эффективность реализации муниципальной программы – 100%. 1 «Спил аварийных деревьев на территории г.п.Свирьстрой: пр. Кирова, ул. Графтио, ул. Ленина, ул. Подпорожская». 2 «Замена печи и капитальный ремонт в парном помещении общественной бани г.п. Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области». Запланировано средств на 2022 год 1185,300 тыс. руб., израсходовано 1185,300 тыс. руб.

 **5**.По муниципальной программе ***«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Свирьстройском городском поселении».*** Эффективность реализации муниципальной программы – 65,5%. Оплата за выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Распределительный газопровод по г.п. Свирьстрой. 2 Этап. Заключен муниципальный контракт с ООО "ЭСМ" ведутся работы. Оплата рабочей документации для объекта. "Строительство котельной в г.п.Свирьстрой; оплата услуг по техническому присоединению к электрическим сетям по объекту. "Строительство котельной в г.п.Свирьстрой. Запланировано средств на 2022 год 57 064,500 тыс. руб., израсходовано 37 357,200 тыс. руб.

 **6**. По муниципальной программе ***«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свирьстройского городского поселения».*** Запланировано средств на 2022 год 1824,8 тыс. руб. израсходовано 1824,8 тыс. руб. Эффективность реализации муниципальной программы – 100%. Одна семья получила сертификат на приобретение жилья. Оплата взносов за капитальный ремонт по муниципальным квартирам.

 Глава Администрации

Свирьстройского городского поселения А.А.Костин